|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | |  |  | | --- | --- | | CÔNG TY PHẦN MỀM  ABSOFT  **---------------------**  Số: 112/BB – KHMT2 | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  *Mã số DA: DA2019*  ***Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc***  ……o0o…… | |  | |  |

# BÁO CÁO TIẾN ĐỘ

*Tuần 1 - 10/01/2019*

***Tên dự án:*** *Xây dựng phần mềm quản lý thư viện điện tử*

***Người báo cáo***: Kiều Trung Anh

***Người nhận***: Đàm Duy Khánh

# *Các công việc đang được tiến hành trong tuần*

Nội dung:

* Khảo sát hệ thống
* Phân tích chức năng
* Thiết kế cơ sỡ dữ liệu
* *Công việc - Kết quả % - Trạng thái - Ghi chú*

| Công việc | Kết quả | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Quan sát | 100% | Hoàn thành |  |
| Phỏng vấn | 80% | Hoàn thành |  |
| Điều tra, thăm dò | 100% | Hoàn thành |  |
| Nghiên cứu tài liệu | 100% | Hoàn thành |  |

# *Vấn đề và khó khăn xảy ra*

| STT | Vấn đề khó khăn | Lý do | Giải pháp | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khó tìm người để phỏng vấn | Trong tuần thì giáo viên đều bận dạy học | Tranh thủ ngoài giờ để phỏng vấn | 100% |

Người báo cáo

*(chữ ký)*