**BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC**

***Mã số dự án: DA2019***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Công việc được phân công** | | | | | **Nghiệm thu kết quả** | | | |
| **Đánh giá** | | | **Chữ ký người thực hiện** |
| **MÃ SỐ CV** | **Tên công việc** | **Ngày giao** | **Người thực hiện công việc** | **Chữ ký người thực hiện** | **Ngày nghiệm thu** | **Hoàn thành** | **Nhận xét kết quả** |
| 1 | **Khảo sát dự án**   * Phỏng vấn * Quan sát * Điều tra thăm dò * Nghiên cứu tài liệu | 06/01/2019 | Phạm Nhật Ánh  Lê Văn Luyến |  | 07/01/2019 | 94% | Tốt |  |
| 2 | **Phân tích nghiệp vụ chức năng**   * Phân tích chức năng * Lập sơ đồ phân cấp chức năng * Mô tả dữ liệu mức khung cảnh, mức đỉnh, dưới đỉnh | 07/01/2019 | Phạm Nhật Ánh  Lê Văn Luyến |  | 07/01/2019 | 98 % | Tốt |  |
| 3 | **Phân tích thiết kế hệ thống**   * Đặc tả ca sử dụng * Thiết kế lớp ca sử dụng, lớp tham gia ca sử dụng * Biểu đồ trình tự * Biểu đồ di chuyển các giao diện * Thiết kế các module | 07/01/2019 | Phạm Nhật Ánh  Lê Văn Luyến |  | 08/01/2019 | 100 % | Tốt |  |
| 4 | **Thiết kế cơ sở dữ liệu** | 08/01/2019 | Phạm Nhật Ánh  Lê Văn Luyến |  | 08/01/2019 | 95 % | Tốt |  |
| 5 | **Thiết kế giao diện người dùng**   * Mô tả giao diện * Thiết kế giao diện trang chủ * Thiết kế giao diện người quản trị * Thiết kế giao diện khách hàng | 08/01/2019 | Nguyễn Thị Hồng  Jennifer Phạm |  | 10/01/2019 | 100 % | Tốt |  |
| 6 | **Lập trình tích, hợp hệ thống**   * Lập trình giao diện hệ thống * Lập trình các module chức năng cho khách hàng * Lập trình các module chức năng cho admin | 10/01/2019 | Nguyễn Thị Hồng  Jennifer Phạm |  | 16/01/2019 | 100 % | Tốt |  |
| 7 | **Kiểm thử và sửa lỗi**   * Kiểm thử lần 1 * Sửa các lỗi * Kiểm thử lại và sửa hết toàn bộ các lỗi | 16/01/2019 | Phạm Nhật Ánh  Nguyễn Thị Hồng |  | 20/01/2019 | 100 % | Tốt |  |
| 8 | **Đưa trang Website vào sử dụng**   * Viết hướng dẫn sử dụng * Upload trang web lên host * Báo cáo kết quả * Chuyển giao và đào tạo | 25/01/2019 | Phạm Nhật Ánh  Jennifer Phạm |  | 27/01/2019 | 100 % | Tốt |  |
| 9 | **Họp bàn giao sản phẩm** | 28/01/2019 | Phạm Nhật Ánh  Jennifer Phạm |  | 30/01/2019 | 100 % | Tốt |  |
| 10 | **Họp kết thúc dự án** | 31/01/2019 | Nguyễn Minh Hoàng  Phạm Nhật Ánh  Lê Văn Luyến  Nguyễn Thị Hồng  Jennifer Phạm |  | 02/02/2019 | 100 % | Tốt |  |

***Hà Nội, ngày: 02/06/2019***

Người quản lý:

Nguyễn Minh Hoàng